17 小组会议记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | Srs文档检查 | | |
| 会议时间 | 2017.12.10 | 会议地点 | 图书馆 |
| 主持人 | 蒋家俊 | 记录人 | 周盛 |
| 应到人数 | 5 | 实到人数 | 5 |
| 参加人员 | 蒋家俊，周盛，李捷，厉佩强，朱秉 | | |
| 会  议  内  容 | 工作总结：   1. 李捷： 修改课程介绍界面，整合用户手册 2. 厉佩强：修改学生主页，课程换成滚动条，整合界面原型 3. 周盛：修改帖子界面、教师界面 增加教师、课程介绍界面，完善数据字典。 4. 朱秉：删除学生小组 增加管理员用例描述 5. 蒋家俊：确认小组组员工作   会议内容：  数据字典可以根据界面原型同步，周一晚上七点约管理员访谈，周三下午JAD会议，提前约好时间，周盛明天将数据字典部分完成，紧接着配合组员开始测试用例，周三晚上访谈，周三晚上下午再更新一份最新的SRS,周三中午之前将各自的部分更新到最新的版本，晚上访谈时再和老师确认最新的SRS。  任务分配：  组员完成之前未完成的工作，准备管理员访谈准备。    2017年12月10日 | | |
|  |  | | |