17 小组会议记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | SRS文档修正 | | |
| 会议时间 | 2017.12.21 | 会议地点 | 图书馆 |
| 主持人 | 蒋家俊 | 记录人 | 周盛 |
| 应到人数 | 5 | 实到人数 | 5 |
| 参加人员 | 蒋家俊，周盛，李捷，厉佩强，朱秉 | | |
| 会  议  内  容 | 工作总结：  李捷：李捷更新用户手册1.0版本 er图更新 10点前 变更控制软件 本周六前学会使用需求变更软件 整合测试用例  厉：审核文档  周：周盛更新数据字典1.0版本 周二晚上8点前 srs更新 用户测试 ppt更新 评审表 会议记录  朱秉：填图  蒋家俊：答辩ppt 甘特图  会议内容：  本次会议为了准备这周的评审，小组对于现有的SRS文档进行了进一步的分析，对于不足之处予以修改。同时对于之后的文档编写进行任务分配。  本次会议发现不足的地方：  界面原型及活动图 与用例描述对应（可以跳转）  {用例描述修改用例（1.4 1.6删除 添加主页和管理员界面跳转的界面 管理员没有注销 1.8删除 1.9 1.10 1.11 删除 13 15删除 20删除 添加课程链接查看 24删除 27删除 29删除 添加一个自动备份 42删除 添加一个论坛删除 ）图加一个提出者 前置事件 后置事件 扩展事件}  用例图先用顶层进行表示 逐级展开  用户回复确认数据字典包括异常信息（添加报错内容） 学号换成String （学生留言信息换成用户课程评论 时间 内容 留言人 ，删掉共享资料 课程评价 回复发帖人 回复楼主 7，8，9删除 加课程ID 序号 13删除 教工号 邮箱号 密码详细（只允许字母和数字） 找回密码-电话号码-重置密码-确认密码 17删除 课程信息修改 任课教师改为修改教师简介 教师修改 23历史答疑信息 答疑时间 答疑老师 课程id 答疑编号 25删除 添加单条答疑 27删除 管理员数据字典添加）  整理SRS组内评审会议记录  测试用例修改  添加术语表  用户手册按照按照用户使用顺序  E-R图更新  任务分配：  厉：界面原型及活动图 与用例描述对应（可以跳转）  朱：{用例描述修改用例（1.4 1.6删除 添加主页和管理员界面跳转的界面 管理员没有注销 1.8删除 1.9 1.10 1.11 删除 13 15删除 20删除 添加课程链接查看 24删除 27删除 29删除 添加一个自动备份 42删除 添加一个论坛删除 ）图加一个提出者 前置事件 后置事件 扩展事件} 用例图先用顶层进行表示 逐级展开  用户回复确认  周：数据字典包括异常信息（添加报错内容） 学号换成String （学生留言信息换成用户课程评论 时间 内容 留言人 ，删掉共享资料 课程评价 回复发帖人 回复楼主 7，8，9删除 加课程ID 序号 13删除 教工号 邮箱号 密码详细（只允许字母和数字） 找回密码-电话号码-重置密码-确认密码 17删除 课程信息修改 任课教师改为修改教师简介 教师修改 23历史答疑信息 答疑时间 答疑老师 课程id 答疑编号 25删除 添加单条答疑 27删除 管理员数据字典添加） SRS组内评审会议记录  李：术语表 用户手册按照按照用户使用顺序 E-R图 srs整理  蒋：甘特图更新 测试用例更新  系统设计与实现：李捷  安装部署计划：厉佩强  测试计划：周盛  安装部署计划：朱秉  系统维护计划:蒋家俊    2017年12月21日 | | |
|  |  | | |