17 小组会议记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 阶段性总结任务安排 | | |
| 会议时间 | 2017.12.4 | 会议地点 | 图书馆 |
| 主持人 | 蒋家俊 | 记录人 | 周盛 |
| 应到人数 | 5 | 实到人数 | 5 |
| 参加人员 | 蒋家俊，周盛，李捷，厉佩强，朱秉 | | |
| 会  议  内  容 | 工作总结：   1. 用例图（朱秉） 2. 界面原型（李捷 厉佩强 周盛 蒋家俊）   3．SRS初稿已经初步拟定  4.周盛（软件需求规格说明书 1. 2.3）加上 数据字典加数据流图 修改项目章程 修改界面原型  5．厉佩强（界面原型主页确定）更新需求计划文档 编写需求调查问卷 修改界面原型  6．李捷（软件需求规格说明书 4. 5）加上 更新可行性分析、愿景范围文档、界面原型， 整合各小组成员的SRS文档  7．蒋家俊（软件需求规格说明书 6） 非功能性需求 任务审核 界面原型更新  8．朱秉（软件需求规格说明书 7.8.9）加上 更新用户群分类 愿景范围稳定  会议内容：  用户访谈表确定优先级，周盛参照用例图画数据字典，朱秉画顺序图，蒋家俊负责测试用例，周三晚上十点交界面原型，朱秉周四晚上交顺序图。周五开始测试用例，李捷画ER图。SRS包括用户手册和测试用例，找管理员访谈。若小组组员未能按时完成任务，请组员吃饭，能够按时完成任务组长组织请吃饭，组织teambuilding。  任务分配：  1. 周盛画数据字典，界面原型帖子界面和教师界面  2．朱秉画用例图  3. 李捷画ER图，界面原型课程介绍界面  4 .蒋家俊负责测试用例，界面原型管理员界面，约管理员进行访谈  5．厉佩强优化界面原型并进行整合    2017年12月04日 | | |
|  |  | | |