17 小组会议记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 界面原型组内审核 | | |
| 会议时间 | 2017.12.07 | 会议地点 | 理四教室 |
| 主持人 | 蒋家俊 | 记录人 | 周盛 |
| 应到人数 | 5 | 实到人数 | 5 |
| 参加人员 | 蒋家俊，周盛，李捷，厉佩强，朱秉 | | |
| 会  议  内  容 | 工作总结：  1. 周盛画数据字典，界面原型帖子界面和教师界面  2．朱秉画用例图  3. 李捷画ER图，界面原型课程介绍界面  4 .蒋家俊负责测试用例，界面原型管理员界面，约管理员进行访谈  5．厉佩强优化界面原型并进行整合  继续拟定SRS初步文档  会议内容：  针对上次做的界面原型，组长确认后对小组组员提出整改的意见.确认界面原型，小组组员进行审核。周盛负责教师，课程界面，修改的字体排版，发现教程 ，删掉楼中楼，厉佩强需要修改学生主页，课程换成滚动条，李捷修改课程介绍界面，朱秉删除学生小组，对应交互，星期五提交，界面原型所有二级界面需要做出来。增加管理员用例描述，修改用例图。按照要求达到系统要求的功能。SRS按照自己的部分在之前的基础上进行修改。  任务分配：   1. 李捷： 修改课程介绍界面，整合用户手册 2. 厉佩强：修改学生主页，课程换成滚动条，整合界面原型 3. 周盛：修改帖子界面、教师界面 增加教师、课程介绍界面，完善数据字典。 4. 朱秉：删除学生小组 增加管理员用例描述 5. 确认小组组员工作     2017年12月07日 | | |
|  |  | | |