17 小组会议记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 界面原型修改分析 | | |
| 会议时间 | 2017.12.14 | 会议地点 | 理四 |
| 主持人 | 蒋家俊 | 记录人 | 周盛 |
| 应到人数 | 5 | 实到人数 | 5 |
| 参加人员 | 蒋家俊，周盛，李捷，厉佩强，朱秉 | | |
| 会  议  内  容 | 工作总结：  组员完成之前未完成的工作，准备管理员访谈准备。  通过对管理员的访谈，和周三的JAD会议，更加明确用户对于功能的需求，同时对界面原型进行修改，做出让用户满意的界面。  会议内容：  会议明确修改内容如下：   * 1. 注册界面单独一个账号，必填和选填需要标注出来，给出提示 学号变成选填 加一个邮箱 邮箱变账号（必填）   2. 学生注册界面也需要有网站名称   3. logo的地方换成网站名称 每页都有   4. 讨论版改成论坛   5. 课程讨论区改成课程论坛   6. 教师公告可以删除 修改   7. 内容简介改成课程介绍   8. 相关资源改成课程资料   9. 课程资料上传可以上传到文件夹 文件夹有增删改   10. 上传图片的格式需要有提示   11. 老师答疑区改成课程答疑   12. 答疑换成开始时间+时长 设置的时间可以修改   13. 答疑区可以添加一个附件 可以发布系统信息 点击结束答疑系统给出缓冲时间（一分钟）   14. 历史答疑添加批量下载   15. 可以在线查看历史答疑 弹出答疑框 历史答疑记录删除按钮   16. 答疑区信息发送可以附加附件   17. 教师界面添加课程做弹窗   18. 教师界面的我的发帖可以删除   19. 收藏的帖子有跳转   20. 帖子的排序 阅读量 回复量 收藏量 发帖人   21. 发帖的时分秒   22. 帖子加精   23. 发帖的小logo能删就删   24. 帖子界面 显示评论数 添加回复按钮 帖子回复也可以添加附件   25. 回答改成回帖   26. 添加课程搜索   27. 管理员对搜索页可拓展   28. 所有的点击按钮可以显示弹窗   29. 所有链接都要有跳转 同类型至少有一个   30. 加一个评论举报   31. 对于管理员   32. 主页上的课程、教师信息可以修改   33. 友情链接可以修改   任务分配：  1.各自把界面原型里需要修改的序号认领走 然后发到群里  2.周盛和蒋家俊在周五晚12点前上交完整版测试用例。更新数据字典  3.全体组员在周六上午12点前上交界面原型  4.全体组员于周六中午十二点前上交SRS各自负责板块UPdate版本1.0 除打分表外不允许有空缺  5.李捷在周六晚12点前上交用户手册  6.朱秉于周六晚12点前上交系列图与用例描述  7.周盛于周日五点前上交UMLPPT  8.李捷于周日11点前整合1.0文档  9.厉佩强和蒋家俊于周日进行PPT制作。    2017年12月10日 | | |
|  |  | | |