17 小组会议记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 如何准备uml评审和srs评审 | | |
| 会议时间 | 2017.12.18 | 会议地点 | 图书馆 |
| 主持人 | 蒋家俊 | 记录人 | 周盛 |
| 应到人数 | 5 | 实到人数 | 5 |
| 参加人员 | 蒋家俊，周盛，李捷，厉佩强，朱秉 | | |
| 会  议  内  容 | 工作总结：  1.各自把界面原型里需要修改的序号认领走 然后发到群里  2.周盛和蒋家俊在周五晚12点前上交完整版测试用例。更新数据字典  3.全体组员在周六上午12点前上交界面原型  4.全体组员于周六中午十二点前上交SRS各自负责板块UPdate版本1.0 除打分表外不允许有空缺  5.李捷在周六晚12点前上交用户手册  6.朱秉于周六晚12点前上交系列图与用例描述  7.周盛于周日五点前上交UMLPPT  8.李捷于周日11点前整合1.0文档  9.厉佩强和蒋家俊于周日进行PPT制作。  会议内容：  本次会议主要根据之前的srs提出一些需要修改的地方，同时对于接下来的两次评审进行准备，以及周二八点的管理员访谈进行准备。  周盛更新数据字典1.0版本 周二晚上8点前。李捷更新用户手册1.0版本 er图更新 10点前。明晚八点管理员第二次访谈。umlppt更新。愿景与范围文档更新。采用测试工具对网站进行测试。李捷：变更控制软件 本周六前学会使用需求变更软件 整合测试用例。厉：审核文档 。周：数据字典 srs更新 用户测试 ppt更新 评审表 会议记录。朱秉：填图  蒋家俊：答辩ppt 甘特图  任务分配：  李捷：李捷更新用户手册1.0版本 er图更新 10点前 变更控制软件 本周六前学会使用需求变更软件 整合测试用例  厉：审核文档  周：周盛更新数据字典1.0版本 周二晚上8点前 srs更新 用户测试 ppt更新 评审表 会议记录  朱秉：填图  蒋家俊：答辩ppt 甘特图    2017年12月18日 | | |
|  |  | | |