17 小组会议记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 元旦放假安排 | | |
| 会议时间 | 2018.01.04 | 会议地点 | 图书馆 |
| 主持人 | 蒋家俊 | 记录人 | 周盛 |
| 应到人数 | 5 | 实到人数 | 5 |
| 参加人员 | 蒋家俊，周盛，李捷，厉佩强，朱秉 | | |
| 会  议  内  容 | 工作总结：  李捷： 需求管理工具的使用  周盛：周一讲ppt  朱秉：周一评审ppt  蒋家俊：系统维护计划，历史文档更新  会议内容：  为了准备下周需求变更评审，分配这周任务，同时准备后面的四个报告，需求变更文档明天中午写一份  ppt也需要写一份周六晚之前交（ 李 厉）需要发给CCB，同时需求变更报告需要导出 厉佩强需要更新界面原型、srs。 新的用例评分表（ 李）  需求变更可行性分析报告 （蒋）  甘特图 历史文档 （蒋）  测试 安装 （朱）  培训 系统维护 （周）  周六中午前  任务分配：  蒋：需求变更可行性分析报告、甘特图 、历史文档  朱：测试 安装部署（周六晚上12点）  周：培训 系统维护（周六晚上12点）  李、厉：需求变更文档（周五中午） 评审ppt（周六晚上12点）  李：新的用例评分表  厉：界面原型更新    2018年01月04日 | | |
|  |  | | |