# 项目需求变更申请表

**填表日期 2018.1.5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 项目名称 | | | | | 软件工程系列课程教学辅助网站 | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 蒋家俊 | 变更申请小组 | | G17 | |
| 项目经理 | | | | | 蒋家俊 | 需求确定时间 | | 2017.12.28 | |
| 小组成员 | | | | | 厉佩强 |
| 李捷 | 项目交付日期 | | 2018.1.18 | |
| 周盛 |
| 朱秉 |
| 项目  开发组 | 可行性分析 | | | 分析变更需求可行 | | | | | | |
| 变更影响评估 | 成本 | | 无成本 | | | | | | |
| 进度 | | 不影响进度 | | | | | | |
| 其他 | | 增大些许工作量 | | | | | | |
| 效益分析 | | | 无效益 | | | | | | |
| 项目经理意见 | | | 同意 | | | | | | |
| 变更描述 | 变更需求编号 | | | | 01 | | | 变更申请日期 | | 2018.1.5 |
| 变更相关用例 | | | |  | | | 变更阶段 | |  |
| 变更类型 | | | | 增加删除√修改 | | | 变更优先级 | | √高中低 |
| 需求描述 | | | | 课程内教师介绍与教师个人中心教师介绍保持一致 | | | | | |
| 变更原因 | | | | 使教师用户操作更方便 | | | | | |
| 效益分析 | | | | 无效益 | | | | | |
| 变更前内容 | 教师个人中心教师介绍与课程内教师介绍分别填写 | | | | | | | | | |
| 变更后内容 | 教师个人中心教师介绍与课程内教师介绍保持一致 | | | | | | | | | |
| 变更审核人 | | | CCB成员（陈泓见，徐洁岑，黄枭帅，余倩，于欣汝） | | | | | | | |
| 审核意见 | 陈泓见同意该变更申请 | | | | | | | | | |