项目总结报告

经过一个学期的学习，《软件工程系列课程教学辅助网站》这个项目也接近尾声了，感触良多，虽然只是模拟的一个项目，没有完全去实现，但整个过程的方式还是很值得我们去学习研究的。

我负责的主要工作是整个开发过程中的项目记录，包括会议记录，组内评审记录，需求访谈会议记录还有JAD会议。同时参与开发过程中部分文档的编写。这个过程中也让我学习如何整理资料，我是个不太会整理的人，对于这些资料整理的时候都需要规范名称，对于我来说，生活中很多的事情也需要去统一整理好，这样才方便自己整理与查找使用。

整个开发过程相对来说还是比较艰辛的，我们每个小组成员都是第一次做这样的事情，这个过程对于我们来说都是一个学习过程，这学期的这些新的工具对于我们都是非常陌生的，我们要学习的是一个完整的体系，刚开始完全是门外汉，在遇到困难时也容易妥协，但总要硬着头皮做完，偶尔像他人学习，在技术上的问题也一一克服。在这个过程中学习更好的去团队协同工作，我们每周一周四晚上都会有进行组内会议性，小组成员总结上周工作，安排这周的工作，合理分工。

总体工作量挺多的，但并不是按预计的每日两小时工作量，多是工作时间都花费在周末，对浮动时间的把握不足。所以常会出现无法在预期时间内完成给定任务的情况，或是超时到第二天或是第三天才完成内容的情况。 小组成员都能积极的完成各自的工作，虽然项目有时也会出现延迟，但总体还是能够基本完成。

良好的团队对于完成项目起着很重要的作用。

《软件工程系列课程教学辅助网站》让我们系统化的学习了项目开发的总体计划。在今后的工作或者学习中都有着巨大的帮助，基于此将会积极的影响我以后的工作与学习。